Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Администрация Островянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014 г. 			        №46      	                 х.Островянский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ОСТРОВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2011-2014 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Островянского сельского поселения от 02.03.2011 N 41 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Островянском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014годы", утвержденной постановлением Администрации  Островянского сельского поселения от 22.10.2010 г. N 96 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Островянском  сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Островянского сельского поселения                             А.В. Лапенко

# Приложение к  постановлению

# Администрации  Островянского

# сельского поселения

# от 01.04. 2013 N46

# ОТЧЕТ

# О ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Островянском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы"

# по результатам за 2013 год

## I. ОТЧЕТ

## О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

## ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ОСТРОВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объемы ассигнований (тыс. рублей) |  | Степень выпол- нения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | наименование показателя результатив- ности меро- приятий | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- центов) | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | всего |  | феде- ральный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| 1. | Всего по Программе |  | процен- тов | 100 | 94,8 | 5,2 | 293,4 | - | 108,9 | 169,4 | 278,3 |  | 68383,1 | 5379402,7 | - | - |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 108,9 |  | 108,9 |  | 108,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 184,5 |  |  | 169,4 | 169,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего: | содержание | процен- тов | 100 | 91,8 | 8,2 | 184,5 | - | - | 169,4 | 169,4 |  | - | 983438,9 | - | - | выпол- нено |
| 3. | Разработка ПСД | содержание | процен- тов | 100 | 100 | - | 108,9 | - | 108,9 | - | 108,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обл.-0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест-108,9 |  |  |  |  |  |  |

## II. ПЕРЕЧЕНЬ

## ЗАВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

## «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ОСТРОВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД»

## Обеспечено содержание 13,2 км автомобильных дорог общего пользования   и искусственных сооружений на них.

## IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

## ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ОСТРОВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД»

## Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

## Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

позволила выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

### ИНФОРМАЦИЯ

### ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ОСТРОВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013  ГОД

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2013 год | Факт, 20123год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | 94,8% | 293,4 | 278,3 |